舟山市城市管理局（综合行政执法局）文件

舟城管〔2018〕169号

关于上报2018年前三季度

舟山市园林绿化工作进展情况的报告

省建设厅：

对照贵厅年初颁发的《关于下达2018年度园林绿化工作任务的通知》（函城字〔2017〕1323号）要求，根据单位职能分工，市城管局负责园林式居住区（单位）、优质综合公园、绿化美化示范路、街容示范街4项任务，市住建局负责城市生态修复任务，现将我市前三季度完成情况汇总报送如下：

一、省级园林式居住区（单位）、优质综合公园 、绿化美化示范路、街容示范街完成情况

我市的目标任务是园林式居住区（单位）3个、优质综合公园3个、绿化美化示范路3条和街容示范街3条，截止9月底，已按期组织完成市级专家组查评和项目推荐上报，共上报园林式居住区（单位）4个、优质综合公园3个、绿化美化示范路3条和街容示范街3条。在创建过程中，我们注重对项目的质量把关，年初就制定了实施方案，加大绿化建设，新城桥畔公园一期工程投资2130万元，定海兴舟大道整体改造工程投资1.26亿元，新城大道道路和绿化景观提升工程投资2200万元，新城港岛路改造提升工程投资2370万元等；同时开展公园规范化管理集中整治，通过加强管理提升公园的设施配套和服务能力。

二、城市生态修复完成情况

年初，市住建局委托舟山市城市规划设计研究院编制《舟山市中心城区生态修复规划（2018-2035年）》，由于该规划基础数据分析量大、涉及部门众多，为更加科学严谨地编好规划，市住建局在前期征求意见和评审会议的基础上，于9月30日下发《关于征求〈舟山市中心城区生态修复专项规划（2018-2035年）〉意见的函》（舟建发〔2018〕198），再次广泛征求意见。下一步，待《规划》颁布后，抓好计划制定、建立项目清单、完善制度等工作。

三、存在的问题

针对此次发文中新提出的“城市园林绿化主管部门要在规划基础上制定城市生态修复实施计划，建立项目清单，明确相关目标，完善相关制度，建立城市生态修复补偿机制”的要求，绿化主管部门难以执行，希望省厅予以考虑。一是项目的实施计划问题。根据部门分工、结合舟山实际，建设的管理由市住建局负责，因此年度建设计划应该由建设主管部门牵头；二是补偿机制的建立问题。由于城市生态修复涉及国土、环保、水利、农林、住建等多个部门，且区域为规划区，如果仅由绿化主管部门制定补偿机制具有很大的约束性，难以真正落实。因此建议由省建设厅会同国土、环保、水利、林业、财政等多部门出台全省生态修复补偿机制，各地市在此基础上制定地方性的补偿操作细则。

四、下一步工作计划

牢固树立生态优先的理念，严格落实生态环境的保护责任，进一步加强生态环境保护和修复工作，高质量完成生态修复专项规划编制，并抓好规划落实工作。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2018年10月15日

—————————————————————————— ————————————————————————————

抄送：市住建局。

—————————————————————————— ————————————————————————————

舟山市城市管理局（综合行政执法局）办公室         2018年10月15日印发

—————————————————————————— ————————————————————————————