舟山市城市管理局（综合行政执法局）文件

舟城管〔2018〕156号

关于上报舟山市园林绿化事业和绿道网

“十三五”规划自查情况的报告

省建设厅：

根据《浙江省住建厅关于开展园林绿化和绿道网“十三五”规划”督查的通知》（函城字〔2018〕1260号）要求，我市高度重视，立即组织规划、住建和城管部门对辖区内园林绿化工作和绿道网规划建设落实情况进行了自查。现由我局牵头，整合市规划局、市住建局相关材料，并汇总岱山县和嵊泗县上报的材料，形成舟山市自查报告。请审阅。

附件：1.舟山市本级自查报告及附图

2.岱山县自查报告及附图

3.嵊泗县自查报告及附图

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2018年9月30日

—————————————————————————— ————————————————————————————

抄送：舟山市住房和城乡建设局（市规划局）。

—————————————————————————— ————————————————————————————

舟山市城市管理局（综合行政执法局）办公室         2018年9月30日印发

——————————————————————————— ————————————————————————————

附件1

舟山市本级自查报告

十三五期间，舟山市委市政府以国家园林城市创建为目标，结合海上花园城市建设、品质舟山建设、城乡环境综合整治行动，依据《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》和《浙江省园林绿化事业和绿道网建设发展“十三五”规划》要求，认真贯彻落实上级各项工作部署，积极推进园林绿化和绿道网建设。两级规划实施进展顺利，园林绿化主要指标和重点工作任务完成良好。

一、《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》实施情况

（一）规划编制工作。2014年12月《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030年）》批复，2015年12月修编完成《舟山市中心城区绿地系统专项规划（2015 -2030年）》，2018年8月编制完成《舟山市中心城区绿线规划（2016—2030年）》，2018年9 月城市绿线通过舟山日报和舟山市政府网站等媒体向社会公布。

（二）绿化重点指标。2015年舟山市本级建成区绿化覆盖面积2396公顷，绿化覆盖率38.55%；建成区园林绿地面积2108.94公顷，绿地率33.93%；公园绿地面积778.88公顷，人均公园绿地面积13.47平方米/人。

2016年舟山市本级建成区绿化覆盖面积2563.89公顷，绿化覆盖率40.62%；建成区园林绿地面积2279.07公顷，绿地率36.11%；公园绿地面积823.14公顷，人均公园绿地面积13.09平方米/人。

2017年舟山市本级建成区绿化覆盖面积2654.58公顷，绿化覆盖率为41.43%；建成区园林绿地面积达到2335公顷，绿地率达36.44%；公园绿地面积890.07公顷，人均公园绿地面积为14.69平方米/人。城市公园绿地服务半径覆盖率为85.40%。

（三）园林绿地增量提质工程。新建各类公园绿地面积近100公顷，其中翁浦公园（综合公园）5.91公顷、桥畔公园（综合公园）4.08公顷、朱家尖对面山公园（综合公园）30.72公顷、鲁家峙北岸公园（综合公园）2.50公顷、柳永文化广场（专类）1.09公顷、中央综合公园（游园）7.00公顷、茶山浦公园（游园）2.05公顷、新城大道高云佳苑地块路边绿化（带状绿地）4.47公顷、福兴公园（带状公园）1.04公顷等。

提质改造现存公园绿地近100公顷，包括长岗山植物园建设，东山公园、青龙山公园、鹤龄泉公园等山体公园提升改造，樱园景观提质等。

新建绿道63公里，其中2016年29公里，2017年24公里，2018年6月底完成10公里。

（四）城市生态修复工程。完成破损山体生态修复40个111.2公顷。

二、《浙江省园林绿化事业和绿道网建设发展“十三五”规划》实施情况

根据《浙江省园林绿化事业和绿道网建设发展“十三五”规划》，我市承担8项重点工程建设任务。

（一）园林城（镇）创建工程——国家园林城市创建。2016年5月31日，舟山市政府第53次常务会议专题明确了2019年通过国家园林城市验收的创建目标；2016年12月30日，舟山市政府印发《舟山市创建国家园林城市实施方案》（舟政办发〔2016〕136号），形成了具体工作思路和实施计划。同时成立了以市长为组长、分管副市长为常务副组长、相关地区和部门主要负责人为成员的创园工作领导小组。全市上下树立“一盘棋”观念，锁定目标、落实责任，齐抓共管、统筹推进。定期组织召开领导小组工作会议，集中力量突破重点、攻克难点，保证了工作的顺利开展。2018年10月初，我市将迎来国家园林城省级初检，我们将以饱满的工作热情和严谨的工作态度迎接上级检查和考评。

（二）长效发展工程——园林信息平台建设。2018年4月，市城市管理局与住建部城乡规划管理中心签订“舟山市园林绿化信息管理系统建设项目”合同书。2018年7月，市创园办印发《舟山市本级城市园林绿化信息采集工作实施方案》（舟创园办〔2018〕11号），采集公园、道路、单位、居住区、公共设施、生产、防护、古树名木、河道绿化、林荫停车场等绿地综合信息数据。截止目前已完成数据采集，正在抓紧校验录入，预计年底运行。

（三）生态防护修复及生物多样性保护工程——百里滨海长廊建设。项目东起普陀区东港莲花岛，西至定海区甬舟高速双桥收费站，全长近50公里。截止目前，定海段晓峰岭隧道西口-盐仓大转盘绿化景观已完成，鸭蛋山转盘至高速双桥出口绿化景观完成工程量的82%，正在苗木种植，绿化造坡施工和景观灯线路敷设，并跟进绿道施工；新城段西段一期南侧景观工程，完成工程量的15%，景观平台完成工程量的65%，新城段东段（体育路-渔港桥）景观工程，景观I标段（体育路-富丽岛路）已开工建设，完成工程量的43%，景观II标段计划今年开工；普陀段一期景观全长1470米，目前已完成1180米，剩余部分计划2018年底完工，二期、三期景观目前正在实施方案设计，计划2019年底完工。

（四）城镇绿道工程——朱家尖自行车慢行系统。朱家尖自行车慢行系统以朱家尖风景区为资源依托，串联城乡自然，人文景观，将印象普陀、乌石塘、东沙、南沙等旅游景点，与城镇公园绿地、生活街区相互连通，共建共享，并在沿途设置各级驿站、驿亭，供游人休息、咨询等。目前已经建设完成东沙—乌石塘段、南沙-里沙段、莲花路段，共计18公里，预计于2020年全线建设完工。

（五）社区绿道工程——长峙岛绿道建设。舟山长峙岛绿道以揽月湖等已经建成的景观资源为依托，结合国际养生岛建设，打造沿湖环岛绿色走廊绿道，配套建设绿道服务系统，提升市民服务功能，为市民提供一处休闲、健身、娱乐的空间。目前已完成揽月湖环湖段、长峙岛环岛段，共计15.5公里。

（六）优质综合公园工程——新城科技公园（现名桥畔公园）、新城儿童公园、鲁家峙体育动力公园建设。新城桥畔公园位于百里滨海大道新城段北侧、小干二桥桥下，结合海绵城市理念打造绵延两公里的滨海景观风景线，目前公园一期工程已完工，二期完成三通一平，准备年底进场施工，预计于2020年完工。新城儿童公园，南侧紧邻港岛路，西接新城大道，占地约10公顷，以生态、本土、整体、娱乐、可持续原则来打造“海洋环境与海岛保护的”理念的精品儿童公园，目前已完成总工程量的50%；预计于2019年6月完工开园。普陀鲁家峙体育动力公园（现名鲁家峙红石体育公园）位于鲁家峙岛东北侧地块，总用地面积3.7万平方米，是一座以体育健身为主体的综合优质公园，与鲁家峙北岸线景观无缝相接，是沈家门渔港一港两岸景观打造的重要组成部分，目前已完成总工程量的35%，预计于2019年完工。

（七）道路及滨水绿带建设工程——翁浦公园建设。新城翁浦公园位于临城西侧，总用地面积5.9万平方米，以翁山、翁浦山水构架为背景，以吴王夫差与舟山的历史渊源为故事主线，用传统江南园林的造园手法打造一处彰显舟山深厚人文底蕴的自然山水园，2016年8月开工，已于 2017年9月完工开园。

（八）公园改造提升项目——新城海滨公园扩建、改建。新城海滨公园占地总面积41.9公顷，依托本岛南部海岸优势，是生态景观、民生休闲长廊，新城海滨公园的改扩建工程将结合百里滨海大道新城段中段的景观提升工程一并考虑，目前还处于前期方案设计阶段。

三、工作亮点及存在问题

（一）以国家园林城市创建为抓手，加强城市园林绿化工作。市委市政府开展“国家文明城市”、“国家园林城市”和“国家森林城市”三城联创，坚持把创园当成“一把手”工程来抓，动员全社会参与，形成了创园工作的强大合力。根据《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030年）》，2015年12月修编完成《舟山市中心城区绿地系统专项规划（2015 -2030年）》，2018年8月编制完成《舟山市中心城区绿线规划（2016—2030年）》，并在舟山日报和舟山市政府网站等媒体向社会公布，从而实施严格绿线管控。2018年3月，省十三届人大常委会第二次会议审议批准了《舟山市城市绿化条例》，使全市绿化工作步入法制法轨道。

（二）加大城市园林绿化投入，构筑城市园林绿化体系。坚持“以人为本”，加快公园绿地建设改造，2016至2017年，我市累计投入城市绿化建设资金11.1亿元，形成“300米见绿、500米入园”的公园绿地服务体系。加快实施城市绿道建设，按照绿道“成网、成片、成形、成景”的目标，形成通山达海的绿色慢行体系。管养并重，投入财政养护资金1.2亿元，加强公园规范化整治，全面提升园林绿化的公益化服务水平。

但由于近几年舟山市虽积极推进城市园林绿化基础设施建设，但海岛地区财政薄弱、前期政策处理困难、工期安排不合理等原因，《浙江省园林绿化事业和绿道网建设发展“十三五”规划》中安排的项目不能按原定时间节点完成，需要调整建设时序。

四、下步工作计划

一是继续落实《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》和《浙江省园林绿化事业和绿道网建设发展“十三五”规划》，积极推进城市园林绿化各项工作；

二是全社区动员开展舟山市国家园林城市创建，进一步助推海上花园城市建设和国家文明城市创建工作；

三是加强项目管理，建立健全项目清单制，落实督导考核制，补齐园林绿化、绿道建设管理存在的短板，提高我市园林绿化建设品质。

附图（电子版）： 1.舟山市建成区范围图

2.舟山市中心城区居住用地现状图

3.舟山市中心城区居住用地规划图

4.舟山市建成区防护绿地规划图

5.舟山市建成区公园绿地分布图

6. 舟山市建成区公园绿地现状服务半径覆盖图

7. 舟山市建成区公园绿地规划服务半径覆盖图

附件2

岱山县自查报告

为全面评价我县园林绿化和绿道网发展“十三五”规划实施取得的成效，确保能顺利完成规划提出的目标任务，全面推进舟山海上花园城建设任务，进行了自评自查，现将自查情况总结如下：

一、结合各项指标，分析岱山县目前园林绿化建设情况

2017年10月岱山县城市管理局挂牌成立，将原住建局下属的市政和园林绿化养护职能划转与城管局，实现管建分离。目前城管局下属二级事业单位岱山县市政和园林绿化管理处负责县管园林绿化设施的养护，现有管理人员2名。绿化养护工作人员50名，养护面积约70万平方。

十二五末期岱山县现有建成区面积8.04平方公里，建成区人口6.46万人，建成区面积289.76公顷，绿化覆盖面积325.39公顷，公园绿地面积126.56公顷，人均公园绿地面积19.56平方米，绿地率36.04%，绿化覆盖率40.47%，公园绿地服务半径覆盖率原未做统计。上述各项指标除绿地率未达到十二五规划要求外，其余指标均满足十二五期间规划需求。绿地率十二五期间要求达到36.58%，实际未36.04%。

2016年根据统计数据显示，岱山县现有建成区面积8.04平方公里，建成区人口6.46万人，建成区面积295.43公顷，绿化覆盖面积331.06公顷，公园绿地面积127.02公顷，人均公园绿地面积19.66平方米，绿地率36.75%，绿化覆盖率41.18%，公园绿地服务半径覆盖率原未做统计。

2017年根据统计数据显示，岱山县现有建成区面积8.95平方公里，建成区人口6.3万人，建成区面积297.56公顷，绿化覆盖面积331.19公顷，公园绿地面积127.02公顷，人均公园绿地面积20.16平方米，绿地率35.64%，绿化覆盖率39.90%，公园绿地服务半径覆盖率72.86%。另外根据市里统一部署，岱山明年计划开展绿道网增加工作，预计开展新建5公里绿道建设工作。

根据十三五规划要求，到2020年底我县人均公园绿地面积需达到13.5平方，绿地率达到38%，绿化覆盖率达到42%，公园绿地服务半径覆盖率达到80%。近三年各项指标基本得到了稳步提升，但是2017年绿地率和绿化覆盖率较上一年分别下降了1.11%和1.28%，分析原因主要是因为无重大新建绿化项目建设，而城市建成区面积由原来的8.04平方公里拓展至8.35平方公里，基数增大造成百分比下降。对照十三五指标要求，除人均公园绿地面积已经达到既定目标外，绿地率、绿化覆盖率、公园绿地服务半径覆盖率与规划要求均存在一定差距，需要建设部门加快新建园林绿化工程方可以解决。

二、多措并举，推进园林市政建设迈向更高水平

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，打造环境宝地。生态环境是“奢侈品”、“易碎品”，岱山要坚定不移践行习总书记“绿水青山就是金山银山”的科学论断，一任接着一人抓，一张蓝图绘到底。2018年，全县海上花园城建设攻坚行动共计划实施29类113个项目，计划总投资68.98亿元。舟山市2018年海上花园城市建设攻坚行动共计划实施20类376个项目，计划总投资约359.1亿元。其中我县列入14类，48个项目，总投资32.44亿元，占全市9.03%。其中大力推进蓬莱公园、海岬公园提升改造，完成新婚林等城区绿化提升。实施衢山新区河道绿化，加快建设小镇客厅，打造秀山美丽乡村示范带等城乡美丽风景线。废弃矿山治理、边坡治理及复绿。继续推进衢山镇潮头门周家岙边坡治理及复绿工程，基本完成各乡镇12处废弃矿山、边坡治理，新启动治理5处，恢复矿山、边坡绿草青山的美丽面貌。结合“三改一拆”，全县共有29处拆治点改造成为了百姓家门口的小公园。 健康森林建设。针对绿化品质提升，着力营造平原休闲片林200亩，建设彩色健康森林5000亩，打造美丽森林村庄1个、森林城镇1个。要积极创建国家级“森林城市”，进一步增绿添景、增花添彩，到2021年，全县森林覆盖率达到48%，城市绿化覆盖率达到42%，让良好生态和绿色环境成为岱山的靓丽名片。并委托设计单位对竹屿新区滨海景观长廊综合改造工程进行设计研究，塑造具有本地特色的滨海景观带。提升美丽海岛的生态空间。结合“美丽县城”试点县建设工作，扎实推进了高亭邵家河村、岱东沙洋社区、东沙小蓬莱村等各具特色的城中村改造示范建设，提升了渔农村发展环境。

附图（电子版）：1.岱山县用地现状图

2.岱山县用地规划图

3.岱山县中心城区现状图

4.岱山县中心城区绿地景观规划图

附件3

嵊泗县自查报告

“十三五”是我国经济社会发展非常重要的时期，为认真贯彻落实十八大报告提出“大力推进生态文明建设”的决策部署，大力推进生态文明建设和新型城镇化建设同步发展，是当前资源和环境约束日趋强化所提出的迫切需求，因而对城市园林绿化的发展提出更高的要求。按照《舟山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的精神，市城管局高度重视，带领各地园林处积极实施，大力促进绿色发展，进一步提高我市城市园林绿化工作水平，在建设“创新舟山、开放舟山、品质舟山、幸福舟山”中下功夫、出实效，促进“海上花园城”的建设。我县积极响应，努力做好园林绿化建设工作。

一、主要工作回顾

近年来，随着各地城乡绿化美化工程建设的快速推进及日益增长的绿化美化意识，我县园林绿化及生态环境建设快速发展。自“十三五”规划推行以来，我县制定各项工作计划和目标，紧紧围绕“海上花园城”创建工作，团结协作，攻坚克难，狠抓落实，脚踏实地，较圆满地完成了各项工作和任务，进一步提升了我县城区城园林绿化水平，改善了人居环境。

截止2017年，我县城区绿地覆盖面积85.20公顷，绿地面积84.74公顷。公园绿地面积68.20公顷，城区绿地率37.11%，城区绿化覆盖率41.3%。城区生态环境质量明显改善，园林绿化景观显著提升，园林绿化作为城市唯一有生命力基础设施的地位得到进一步巩固和发展。

（一）稳步推进绿化建设，加强既有绿地管理养护

“十三五”期间，我县建成区绿化各指标逐年增加，各类绿地面积也有序增长。为提高县城人居品质，实现人与自然和谐相处，结合《绿道网专项规划》，加强城区园林绿化的综合整治工作，实施城区绿化改造工程，先后对城区兴海路、云龙路等部分道路、岛沁公园、望海广场、仰天苑等绿地进行改造和补种，通过改变绿化种植配置方式，不断提升城区的园林绿化品味。

为切实提高我县园林绿地养护管理工作水平，提高绿地养护技术质量，园林部门根据《园林绿地承包养护考核办法》，结合县城园林绿地实际情况，紧紧围绕“精细化管理”、“节约型园林绿化”理念，完善县城园林绿化养护管理各项制度，不断在创新园林养护管理上下工夫，有效地促进了养护管理水平的全面提升，为“十三五”规划中城区绿化工作奠定了坚实的基础。及时进行苗木补种及浇水施肥工作，加强公园广场日常管理，确保公共休闲场所安全运行，做好公园广场设施的维修工作，对公园广场存在安全隐患的设施进行维修和保养。严格实行绿化工程审批、验收制度和绿线检查制度，成效显著，无违法破坏成果和生态的严重事件发生。

（二）改进城区绿化配置，创新街头绿化布景

为打造“海上花园城”，充分体现我县独具一格的海岛特色，全面考虑我县资源环境优势，因地制宜，不断创新，合理布局县城绿色空间。2016年至今。已完成城区部分绿化布局调整工作，如对云龙路中心绿化带树种进行改造升级，对海滨中路绿化隔离带绿化配植进行改造升级，在兴海路部分路段绿化隔离带种植樱花等。通过适当调整园林树种，增加开花植物、秋色叶植物，以“点线面结合、层次感突出，三季有花、四季见绿”为原则，以“专精新益”为核心，在完善原有绿化景观的基础上增补创新，做好城区园林景观的打造工作，尝试各类新型景观打造方式和植物配植，进一步推进绿化技术专业化、绿地景观精品化、景观模式创新化、绿化活动公益化，全力提升城市整体绿化品位。

（三）提高绿化技术水平，提升绿化业务能力

园林绿化苗木“三分种，七分养”，由此可见日常养护在苗木栽种中的重要性。因此，提高园林绿化养护人员的专业技术水平也显得尤为重要。近三年来，园林部门进一步加强相关人员的业务学习，做好一线工人及管理人员的在岗培训工作，以日常养护管理知识学习、举办各种形式的技术大比武、邀请专业技术人员实操授课以及专业技术水平考核等方式，提高一线工人的专业技术水平和管理人员的业务能力。同时，完善园林绿化管养制度，着力抓好精细化管养，认真落实管养责任制，加大督促检查和考核奖惩力度，全面提升园林绿化管理效率和水平，使城区绿化景观时时处处显现最优状态。严格按照绿化养护标准，搞好现有绿化植物的日常养护工作，并做好常态性动态监管，保证我县绿化建设成果保绿保美。

（四）创造城市亮点，打造绿化景观精品

加强既有绿地养护管理，稳步推进绿化建设，集思广益，推陈出新，克服我县地理环境限制的困难，充分利用城区有力条件，以精雕细刻的规划，精益求精的设计，精心组织的栽植，开展城区各个节点的花卉布置及园林景观小品的打造工作，通过对城区绿化景观的合理布置，使植物造型错落有致，推进绿化景观精品化、创新化，不断创造城市亮点，进一步提升城市品位。

1.以兴海路、云龙路为重点绿化改造路段，在原有绿化景观的基础上，增加开花树种及色叶树种，打造“三季有花、四季见绿”的景观效果，为城区增添一道亮丽的风景线。

2.结合我县海岛特色，在各景观节点绿化品种选用及配植中再创新意，精益求精，增添全新立体绿化景观小品，改造原有垂直绿化配件，新增垂直绿化墙体，改变植物配植方式，焕然一新，打造“路通街靓、绿意满城”的景观效果，提升我县绿化水平。

3.对岛沁公园进行绿化改造，岛沁公园仍为半开放半封闭式公园，此次改造将把封闭式区域也改造成为半开放式区域，将岛沁公园整体打造为半开放式公园，方便居民游园观赏休憩。

4.修补公园、广场、苗圃基础设施，扩大苗圃面积，整合苗圃资源继续加大对常用花卉、苗木的培育工作，减少外购数量，并针对我县绿化适生树种缺乏的现状，结合往年苗木培育经验，继续推行乡土树种的培育驯化以及常用苗木的培育工作。

（五）推进绿化公益化，提高爱绿护绿意识

随着我县“美丽海岛 花园微城”建设，各乡镇社区进一步推进绿化建设工作，但随之也会出现如绿化养护管理、病虫害防治、绿化方案设计、园林绿化景观改造升级等方面的问题，园林部门继续积极配合乡镇社区做好绿化管理的指导工作。2018年下半年起，园林部门联合城区各大社区及相关管理部门，开展“爱护绿化，共建花园微城”等宣传活动、花卉认养公益活动以及社区护绿爱绿活动，充分发挥城市绿地分布面广、宣传影响面大的优势，在公园、广场以及城区绿地内安装爱绿护绿公益广告宣传牌，营造浓厚的绿化氛围，并组织工作管理人员突击检查劝导，促进市民绿化意识的提高，形成良好的绿化保护氛围。

（六）绿化美化活动深入人心，优化人居环境，提升绿化品味

近三年来，我县园林绿化工作获得了全县社会各界广泛的支持，全民的生态和绿化意识显著提高，形成了与园林绿化成果的良性相互促进。社会各界积极参与园林部门开展的各类花展、花卉认养、义务植树、苗圃参观体验等活动，提高全民爱绿护绿意识，提倡家庭绿化、全民绿化，并为其提供专业的指导，从而优化人居环境，提升绿化品味。

（七）加强公园规范化管理，提升公园服务品质

根据市里要求，制定《嵊泗县2018年城市公园规范化管理行动实施方案》及推进计划表，依照月计划，积极开展整治行动。目前，已完成除制定出台公园挂历办法以外的所有任务目标，包括整治乱设摊现象、清理被侵占和挪作他用的管理用房，下一步将结合规范化管理行动实施方案对岛沁公园以及双拥公园管理用房进行维护清理、重新规划，强化管理用房用途；继续研究并起草公园管理办法，落实管理责任。

（八）开展岛沁公园“品质河道·碧水行动”工作

改造岛沁公园水体，改善河道环境面貌，根据第三方提供的可行性研究及设计方案，制定岛沁公园河道水质改良方案。已完成对岛沁公园河道项目自我排查工作；对岛沁公园河道排水水质取样检测及排水清除淤泥工作；铺洒消毒灭菌剂，开挖铺设水电管道，并修复利用河道中原有的“美人鱼”喷泉，重新铺设管道，安装水泵；倾倒覆种植土，平整土地，对土壤活化消毒处理，投加底泥矿化固化生物制剂，优化底泥；目前，该项工作已进行到种植沉水植物及景观睡莲，并向池塘注水阶段，欲营造优美水上景观，提升公园景观效果。

二、工作中存在的问题和困难。

1.园林绿化管理机制不够健全，绿化养护管理考核机制不够完善，对园林绿化的监管和执法力度还不够加强。

2.技术力量薄弱，专业技术队伍整体素质还有待提高，对树木病虫害防治知识和花木养护管理知识方面掌握不够，一定程度上制约着城市园林绿化的可持续发展，导致工作没有较大创新。

3.绿化建设过程缺少规范管理制度，激励机制还有待健全完善。

4.由于我县地理位置特殊，县区内公园数量少。

二、今后园林绿化发展思路

（一）嵊泗海岛城市的绿化现状

经过多年的建设，嵊泗中心城区已基本开成了以城市公园为主体，道路绿地为纽带，居住区绿地为点缀，大面积山体为背景的部体绿化格局。新建、改建、扩建优质综合型公园4处，公共绿地、城市道路、垂直绿化、单位绿化、居住区绿化，齐头并进，同步发展，逐步形成了点、线、面、网相结合的绿化体系。嵊泗城区道路绿化从无到有，推陈出新，有原来的单一路段，单一树种，低档品种向着多样化、多类型、高档次、全方位发展。在园林绿化规划建设中，着重搞好新建道路的绿化建设。特别是道路绿化，做到一树一景，景景有别，并与城市道路功能相协调的绿化网络，如云龙路着重突现现代化城市的绿化特点。

（二）发展思路

随着城市建设的发展，要严格按规划建绿，根据自然条件和人文特点，营造具有地方特色的城市绿化风貌，着重体现海岛城市历史文化特色，创建“海上花园城”。同时，在绿化植物选择上，要全面分析嵊泗的气候、植被、物种、土壤PH值等条件和特点，优先发展乔木，多树种，优先培育和种植区域适应性强、能体现本地特色的树木和花草的种类。要推广使用香樟、普陀樟、舟山新木姜子、乌桕、朴树等绿化骨干树种。

1.进一步加快建设沿海景观绿带，充分体现海上花园特色。

2.着力提高城市中心区绿化水平，加大公共绿地建设力度。

3.做好老城区的绿化建设，对城市节点处进行修整和增补，强调垂直绿化、屋顶绿化，大力发展立体绿化，充分利用墙体、屋顶和桥体扩绿增绿，并积极推进山体残坡及宕口绿化，全面推进绿化的广度和深度。

4.要实行科学种绿护绿，提高选种育苗、栽培管理、绿化养护等专业技术水平。

5.推广种植乡土树种，充分利用原有的自然和人文条件，优先培育和种植在我县适应性强、体现本地特色的树、花、草种类。坚持节约用水原则，鼓励种植节水植物，采用节水技术和废水利用，尽可能减少绿地养护的水消耗。

6.推广以乔木为主、灌木为辅、地被植物为底的高、中、低的多重垂直绿化，突出特色，注重实效。适地适时选择本地区内的耐盐碱植物品种，保证滨海绿化的树种成活率。

7.学习国内各个城市优秀的绿化经验，结合嵊泗地理环境特点以及植物优势，努力形成具有嵊泗海岛特色的绿化风格。

8.进一步加强园林绿化队伍建设，引进城市绿化高层次专业人才，调整现有队伍的专业和知识结构，以适新形势要求。同时着眼于现有干部职工技术培训和知识更新，提高队伍素质。

9.完善激励机制，在重点实施、投入资金大的绿化项目中，可尝试在全市范围内征集设计方案，对选中者实行经济奖励，促使好的方案脱颖而出。开展优秀园林绿化项目的评选工作，有选择性地进行年度评选，激励出精品工程。要鼓励园林设计、施工单位投入一部分精力从事园林科研工作。探索既公平公正又能出精品的园林绿化招标制度。

10.提高城市绿化管护水平，加强人员管理与技术管理，从而保证绿化质量水平，同时做好绿化养护工作。重视栽植后第一年养护保护措施，对于嵊泗的特殊气候条件，在台风来临前进行加固或增设支撑，在台风后应及时抢险扶正倒伏树木，加固支撑物，修剪树冠和清理残枝等。

11.加强依法治绿，创造全民爱绿护绿的大环境，加大对城市公共绿地和环境绿化管理的执法力度，制订相应规定办法，做到依法管理，对于随意破坏、占用公共绿地，破坏环境绿化的单位和个人给予重罚，提高全民护绿的意识。

12.淡水资源缺乏，积极推广使用自然水源，建设节约型园林，走节约型、生态型发展之路。

附图（电子版）：1.嵊泗县本岛用地布局现状图

2.嵊泗县本岛用地布局规划图

3.嵊泗县中心城区近期建设规划图

4.嵊泗县防护绿地导引图

5.嵊泗县公园绿地规划图

6.嵊泗县公园服务半径规划图